现有生产管理系统基本满足项目要求，剩余部分需求需要围绕三个部分开发定制，

- 新增两个可视化大屏，根据用户需求，可视化展示关键的生产和销售信息。

- 增加移动端微信小程序，方便数据填报和基础的数据浏览查看。

三、根据客户提供模板，定制几张数据报表。

第一部分的主要工作内容，大屏上完成：

1.确定可视化大屏硬件和比例尺寸

2.确定展示内容

3.设计可视化大屏原型

4.用户确认

5.开发部署

第二部分的主要工作内容，移动端完成：

1.仓储管理，库存现有量查看

2.仓储管理，生产领料

3.仓储管理，生产退料

4.仓储管理，转移调拨

5.设备管理，维修单

6.质量管理，来料检验

7.质量管理，过程检验

8.质量管理，出货检验

9.排班管理，排班日历

第三部分的主要工作内容，PC端完成：

1.确定报表模板

2.确定报表内容

3.设计报表形式和内容

4.用户确认

5.开发部署